Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2016. augusztus

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. augusztus 16-ai ülésére

Tárgy: Streetball pálya kiépítés

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2016.(VII.18.) számú határozatával a streetballpálya készítésére érkezett ajánlatok közül az ALBA ÚT Kft. 2.049.700 Ft +Áfa, összesen 2.603.119 Ft-os ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület felkérte a polgármester, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetét a kivitelezőtől kérje be, továbbá a kivitelezésre vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátásához kérjen be ajánlatokat és a szerződés-tervezettel egyidejűleg terjessze be a képviselő-testület következő ülésére.

Az Alba Út Kft. megküldte a vállalkozási szerződés tervezetet, melynek az elfogadását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását javasolom.

A kivitelezési munkálatok műszaki ellenőri feladatai ellátására három ajánlat került bekérésre. Az előterjesztés készítéséig két ajánlat érkezett:

- VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A, képviseli: Ádám László főmérnök) ajánlata 100.000 Ft +Áfa, összesen 127.000 Ft.

- Sió-Flott Kft. (8600 Siófok, Koltói Anna u. 1., képviseli Csavajda Balázs műszaki ellenőr) ajánlata 45.000 Ft +Áfa, összesen 57.150 Ft.

Javasolom a streetball pálya kiépítési munkálatai műszaki ellenőri feladatai ellátására a kedvezőbb ajánlatot tevő Sió-Flott Kft. (45.000 Ft +Áfa) bruttó 57.150 Ft összegű ajánlatának elfogadását, a szükséges előirányzat biztosítását, a polgármester és a jegyző felhatalmazását a vonatkozó szerződés aláírására.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Balatonvilágos, 2016. július 29.

Fekete Barnabás

polgármester

1. Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2016.(VII.18.) számú határozatával a streetballpálya készítésére az ALBA ÚT Kft. (8000 Székesfehérvár, Kisfaludy út 8.) 2.049.700 Ft +Áfa, összesen 2.603.119 Ft-os ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület jóváhagyja a munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat, és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2016. szeptember 30.

2. Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a streetballpálya készítésének műszaki ellenőri feladatai ellátására érkezett ajánlatok közül a Sió-Flott Kft. (8600 Siófok, Koltói Anna u. 1., képviseli Csavajda Balázs műszaki ellenőr) 45.000 Ft +Áfa, összesen 57.150 Ft-os ajánlatát fogadja el. A döntés végrehajtásához szükséges, kerekítve 58.000 Ft előirányzatot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra a működési tartalék terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó szerződés aláírására. Egyben felkéri a jegyzőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2016. szeptember 30.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38) képviseletében Fekete Barnabás polgármester (adószám:15734044-2-14), továbbiakban Megrendelő,

másrészről

az Alba Út Kft. (8000 Székesfehérvár, Kisfaludi u. 8.), képviseletében Sándor Zsolt ügyvezető (cégjegyzékszám: 07-09-005880 adószám: 11601849-2-07), továbbiakban Vállalkozó

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- Vállalkozás tárgya:

- Balatonvilágos 020/5 hrsz, streetball pálya kivitelezési munkái

- Műszaki tartalom: árajánlatban foglaltak szerint. Árajánlat a vállalkozási szerződés melléklete.

- Vállalkozói díj:

2.049.700. Ft. + 553.419 Ft (27 % ÁFA), összesen 2.603.119 Ft, azaz kettőmillió hatszázháromezer-száztizenkilenc forint.

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát saját költségén köteles elvégezni, ennek megfelelően a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj a munka - jelen szerződés 2. pontjában meghatározott műszaki tartalmat teljes körűen magában foglaló - megvalósításához szükséges valamennyi díjat és költséget tartalmazza.

A Megrendelő a vállalkozási árat a 10. pont szerinti feltételekkel fizeti ki

- A munka kezdésének, a munkaterület átadásának időpontja: 2016. 10. 15.

- Teljesítési határidő: 2016. október 30.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Teljesítési határidő időpontjáig a Műszaki Átadás-átvétel megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem veszi át.

A Vállalkozó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Teljesítési Igazolás kiállításának és ennek megfelelően a vállalkozói díjra vonatkozó számla kiállíthatóságának feltétele a Műszaki Átadás-átvételi eljáráson felvett esetleges hiányosságok pótlása.

A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban adja át a Vállalkozónak.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő késedelmi kötbért számíthat fel.

A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbért a Megrendelő a jelen pontban megjelölt teljesítési határidő lejártát követő naptól a Teljesítési Igazolás kiadásának napjáig számítja fel.

- A Vállalkozó vállalja, hogy minden munkarésznél, ahol a vonatkozó jogszabályok osztálybesorolást állapítanak meg, I. osztályú teljesítést végez, a Megrendelő által megadott határidőre. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik.

- Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre – a munkavégzés ideje alatti időszakban – legalább 5 naponként köteles a kivitelezést ellenőrizni és a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni.

- A Megrendelő tárgyalási joggal megjelölt képviselője:

- Fekete Barnabás polgármester 		telefonszáma: 06-30-277-2494

A Megrendelő műszaki ellenőre:

- Csavajda Balázs műszaki ellenőr	telefonszáma: 06-30-969-5596

- A Vállalkozó építésvezetője és egyben a munka elvégzéséért felelős személy:

Sándor Zsolt 			telefonszáma: 06-30-637-9590

Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám:  MV_KÉ-MMK_14_51008.

- Az elvégzett munka ellenértékét (a számla összegét) a Megrendelő a Vállalkozó által két példányban – műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, illetve műszaki tartalom tételes igazolásával együtt- megküldött számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 72900075-10310032-00000000 számú bankszámlájára.

- A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka minőségéért - megfelelő beépítési körülmények között - minden burkolattípuson az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) szerinti felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Rendeletben meghatározott határidőn belüli meghibásodás esetén a javítás költségei Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkára 12 hó jótállást vállal. A Megrendelő a munkavégzés befejezését követően, a jótállási határidőn belül a kijavítási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozónak írásban köteles megküldeni.

- A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a Hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV törvény alapján kezelni.

- A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezné.

- Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munkaügyi, munkatűz- és egészségvédelmi valamint biztonságtechnikai szempontokból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyon káreseményre. A fentiekre vonatkozó előírások betartásáért a vállalkozó felelős.

- Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkát csak a megfelelő képzettségű dolgozóival végezteti.

- A szerződést érintő egyéb esetekben – építési engedéllyel rendelkező munka esetén kötelezően- a kapcsolattartás az építési naplón keresztül történik. A szerződés megkötését megelőző esetleges levelezés, megállapodás stb. alapján jelen szerződés nem értelmezhető.

- Szerződő felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásban meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balatonvilágos, 2016.						Székesfehérvár, 2016.

…………………………………………		……………………………………

Balatonvilágos Község Önkormányzata	Alba Út Kft.

Fekete Barnabás polgármester              	Sándor Zsolt ügyvezető

Megrendelő 	Vállalkozó

Siófok, 2016.

…………………………..				…………………………..

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit					Balogh Gábor

jegyző						közgazdasági osztályvezető

jogi ellenjegyző					     pénzügyi ellenjegyző

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ………….. számú határozatával hagyta jóvá a vállalkozási szerződésben foglaltakat.

Üdvözlöm !

Ismételt megkeresésüket megköszönve az ajánlatom 45.000 ft+ ÁFA az említett munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására.

Köszönettel:

Csavajda Balázs okleveles építészmérnök  tel.:06 30 9 695 596

"Kovácsné Rack Mária" <rack.maria@siofok.hu> írta:

>

>

>

>

>

>Tisztelt Csavajda Úr!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete streetball pálya építését határozta el, mely tekintetében szükséges a munkálatok műszaki ellenőrzése. A képviselő-testület tegnap délutáni ülésén hozott döntés értelmében a Kultúrotthonnal szemben található játszópark mellett tervezett (10 m x 14 m= 140 m2 gumiőrlemény burkolatú) streetball pálya építésére vonatkozóan az ALBA ÚT Kft. (8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 8.) bruttó  2.603.119 Ft összegű ajánlata került elfogadásra. A kivitelezés várható időpontja (a munkára vonatkozó szerződés elfogadását követően) 2016. szeptember hónap. Kérem, szíveskedjen 2016. augusztus 5. napjáig megküldeni ajánlatát a fenti munkálatok műszaki ellenőri feladatai ellátására. A beérkező ajánlatokat a képviselő-testület augusztusi rendkívüli ülésén kívánja előterjeszteni Polgármester úr.

Tisztelettel: Fekete Barnabás polgármester