Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2017. április

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. április 10-ei ülésére

Tárgy: Alexy és Társa Bt. tervezési szerződés – partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítésére

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 311/2016.(XI.21.) számú határozatában meghatározta az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljait. A fejlesztési célok között szerepel a 295/1 hrsz-ú terület strand célú hasznosításának feltételei megteremtése, partvédmű javítása, homokos lidó kialakítása.

A partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítésére és az engedélyeztetés bonyolítására az Alexy és Társa Tervező-, Szolgáltató és Természetgyógyász Bt. megküldte a tervezési szerződés tervezetet. A tervek elkészítésének és az engedélyeztetés bonyolításának díja: 2.314.000 Ft +Áfa, összesen 2.938.780 Ft.

Javasolom a képviselő-testületnek „Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidőközpont (295/1 hrsz) partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítése és az engedélyeztetés bonyolítása” tárgyban az Alexy és Társa Tervező-, Szolgáltató és Természetgyógyász Bt. által benyújtott 2.314.000 Ft +Áfa, összesen 2.938.780 Ft tervezési díjú ajánlatának elfogadását, a döntés végrehajtásához szükséges előirányzat biztosítását. Egyben javasolom a vonatkozó tervezési szerződés tervezetben foglaltak jóváhagyását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2017. április 6.

Fekete Barnabás

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidőközpont (295/1 hrsz) partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítése és az engedélyeztetés bonyolítása” tárgyában az Alexy és Társa Tervező-, Szolgáltató és Természetgyógyász Bt. (8600 Siófok, Béri Balog Ádám u. 52.) 2.314.000 Ft +Áfa, összesen 2.938.780 Ft tervezési díjú ajánlatát. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a működési tartalék terhére biztosítja.

A képviselő-testület jóváhagyja a tervezési szerződésben foglaltakat, és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. Egyben felkéri a jegyzőt az előirányzat költségvetési átvezetésére.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2017. április 30.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZET

Megrendelő: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Adószám: 15734044-2-14

képviselő: Fekete Barnabás polgármester

Tervező: 	ALEXY ÉS TÁRSA

Tervező-, Szolgáltató és Természetgyógyász Bt.

8600 Siófok, Béri Balog Ádám u. 52.

Tel: (30) 959-88-44; tel/fax: (84) 313-553

Adószám: 25242384-2-14

Bankszámla: Szigetvári Takarékszövetkezet

50800290-10132344

képviselő: Alexy Rezső vezető tervező

1. A szerződés tárgya: Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidőközpont (295/1 hrsz) partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítése és az engedélyeztetés bonyolítása.

A tervezési munka KSH besorolási száma: SZJ 711201

Mérnöki tervezési tevékenység, kapcsolódó műszaki tanácsadás

2. A teljesítés helye:

A tervező az elkészített tervdokumentációkat megrendelő teljesítésre jogosult képviselőjének, Balatonvilágos, Csók I. sétány 38. szám alatt adja át.

3. A teljesítési határidő:

Véghatáridő: 2017. augusztus 25.

mely a kiviteli terv átadásának időpontja.

Részhatáridő: engedélyezési terv elkészítése 2017.04.20.

4. A szerződéses ár

4.1.  Tervezői díj 2.314.000,- Ft + 27 % ÁFA

azaz –kettőmillió-háromszáztizennégyezer- Ft + ÁFA

a 9. pontban található díjszámítás alapján.

A fix (nettó 2.314.000,- Ft) összeg tartalmazza az engedélyezési anyag összeállítását, az engedélyeztetés bonyolítását és a kiviteli terv elkészítését, de nem tartalmazza az engedélyezési folyamatban felmerült illeték és eljárási díjakat.

4.2. Elszámolás a részletes díjszámításban meghatározottak alapján (9. pont) az alábbi rész-számlázással történik:

A tervek elkészítésére 8-8 papíralapú és egy-egy példány (CD adathordozón átadásra kerülő) elektronikus példányban kerül sor.

Rész-számla  9.A,B,C,D,E pontok 100%-a a létesítési engedélyezési

terv átadását követő 3 napon belül, határidő: 2017.04.25. 1.358.000,- Ft +27 % ÁFA

Vég-számla 9.F,G pontok 100 %-a a kiviteli terv átadását követő

3 napon belül                                     határidő: 2017.08.28.     956.000,- Ft +27 % ÁFA

Számla benyújtás a tervek átadását követő 3 napon belül, melyet a Megbízó 8 napon belül átutal.

4.3. A díjszámításban szereplő árak fixek, a szerződés időtartama alatt nem változtathatók, kivéve az időközben felmerülő megrendelő által előírt áttervezés esete.

4.4. A tervezési szolgáltatásra felszámított ÁFA 27 %, 624.780,- Ft,

azaz hatszázhuszonnégyezer-hetesszáznyolcvan forint, melyet a 4.1. és 4.2. pontok nettó összegei nem tartalmaznak.

5. Fizetési feltételek:

5.1. A számla benyújtásra teljesítésigazolás alapján kerülhet sor.

A Tervező 1 db rész-, és 1 db végszámlát nyújthat be.

5.2. A számlá(ka)t három példányban a Balatonvilágos Község Önkormányzat (8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38.) címére kell kiállítani és ugyanide benyújtani.

5.3. A Megbízó a számlát annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül egyenlíti ki átutalással a Tervező felé.

5.4. A számla késedelmes fizetése esetén Tervező max. évi 8,5 % késedelmi kamat   érvényesítésére jogosult.

6. Kötbér

A Tervező köteles a hibájából létrejövő határidő elmulasztása (kivéve mederkezelői és hatósági eljárásokból adódó csaúszás), hibás teljesítése, meghiúsulása esetén kötbér fizetésére. A fizetési kötelezettség minden olyan naptári napra vonatkozik, amivel a szerződés szerinti teljesítési időpontot Tervező túllépi. Vetítési alapja a késedelemmel érintett feladat, ÁFÁ-val növelt vállalási összege.

A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, vagy a kiszámított kötbérigény eléri a legmagasabb mértéket.

Késedelmes teljesítés esetén: Napi 3 ‰, max. 10 %

Hibás teljesítés esetén:            10 %

Meghiúsulás esetén:                15 %

Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér kötelezettség megszűnik a kifogás törlésével, meghiúsulás esetén, amikor a jogosult a teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerez.

7. Szerződés felülvizsgálati körülmények

7.1. A Tervező azonnali egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel, ha

- valamely szakhatóság, ill. az engedélyező hatóság tervezési módosítást írnak elő,

- jogszabályi változás következtében az eljárás, vagy ennek következtében a

tervezési munka módosul (pld. hatásvizsgálat, Natura 2000 hatásbecslés).

A Tervező önállóan nem dönthet, további lépéseket a Megrendelő feladat meghatározása alapján végezhet.

7.2. Megrendelő a szerződés időtartama alatt módosítási igénnyel léphet fel, melyet a Tervező 5 napon belül megvizsgál a módosításával járó feltételeket átadja.

7.3. Pót és többletmunka

A műszaki tartalom növekedése esetén a Tervező a Megrendelő előzetes megrendelése alapján a többletköltségeket szerződésmódosítás keretében érvényesítheti.

Pót és többletmunka elrendelésére indokolt esetben és csak a Megrendelő kezdeményezésére kerülhet sor, ha annak szükségessége nem a Tervező felelősségi körébe tartozik.

8. Alkalmazandó jogszabályok

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9. Részletes tervkészítési díjszámítás

Az árajánlat a MÉDI díjainak alapulvételével készült, szabad árformában.

Kalkulált, becsül kiviteli költség 35,8 millió Ft + 27% ÁFA.

A.  Előzmény egyeztetések, térkép tulajdoni lap beszerzés (102,- eFt)

B.  Geodéziai felmérés a parti sávban mederben és a szárazulati terület jellemző

pontjaival  (85,- eFt)

C.   Felmérési adatok irodai feldolgozása  (66,- eFt)

D.  Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése előzetes – pályázati

költségvetés készítéssel (1.005,- eFt)

E.   Változási vázrajz készíttetése (100,- eFt)

F.   Mederkezelői hozzájárulás beszerzése, engedélyeztetés bonyolítás  (138,- eFt)

G.   Kiviteli terv készítése (árengedménnyel /998,- eFt – 20 %/ 798,- eFt )

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből 1 példány a Tervezőt, és 2 példány a Megrendelőt illeti meg.

10.2. A Tervező a cég adataiban bekövetkezett valamennyi szerződés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.)  köteles 14 napon belül írásban a Megrendelő tudomására hozni.

10.3. A terv szerzői jog védelme alá tartozik.

A Megrendelő tulajdonává válnak a szerződésben foglalt szerzői jogi művek, mint

Tervdokumentációk a tervezési díj kifizetésével. A Tervező vállalkozói díja tartalmazza a felhasználási jog ellenértékét.

A Megrendelő felhasználási joga kizárólagos, jogosult a létrejött mű korlátlan, az adott helyen három éven belüli felhasználásra. A tervek ugyanezen területen történő 3 év utáni felhasználása esetén a Megrendelő igényére a Tervező "korszerűségi nyilatkozat"-ot tesz. A terv jogszabályi és műszaki megfelelőségi átvizsgálási díja a tervezési díj (engedélyezési és kiviteli összevontan egyéb költségek nélkül) KSH által megadott inflációval növelt 15 %-a.

A terv a tervezett adott területen kívül nem használható fel, másolása, sokszorosítása csak a tervező hozzájárulásával történhet. A Tervező hozzájárulása szükséges a tervek Megrendelő által harmadik személyen keresztül történő felhasználásához (pld. környezetvédelmi hatásvizsgálat, Natura 2000 hatásbecslés, egyéb térségi tervek készítése, megszüntetés stb.).

10.4. A tervező az alábbi adatokat dokumentumokat kapja a megrendelőtől  a

szerződés aláírásának időpontjáig:

-   eddig elkészült tervdokumentációk, ÁRT adatok,  TNM rendelet partrehabilitáció terve,

-   meglévő engedélyek, továbbá egyéb hatósági-, szakhatósági állásfoglalások,

érdekeltségi  nyilatkozatok meglévő vízilétesítményekre (ha van),

-   tulajdonjogot igazoló okiratok (térkép és tulajdoni lap másolatok – eredeti csak az

engedélyezésre benyújtáskor), szomszédos tulajdonosokkal megállapodás stb.

10.5. Az ALEXY ÉS TSA BT. (tagja által) rendelkezik a tervezési feladatkörnek megfelelő érvényes engedélyekkel.

10.6. A szerződés a Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

Siófok, 2017…………………..		Balatonvilágos, 2017……………..

--------------------------------------------------        -----------------------------------------------

Alexy és Társa Bt. 			    Balatonvilágos Község Önkormányzata

képviselő: Alexy Dezső vezető tervező		     képviselő: Fekete Barnabás polgármester		Tervező				 Megrendelő

Siófok, 2017.

……………………………………..	…………………………………………..

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 					Balogh Gábor

jegyző						   közgazdasági osztályvezető

jogi ellenjegyző					       pénzügyi ellenjegyző