Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2017. május

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. június 12-ei ülésére

Tárgy: Berkes Ferenc egyéni vállalkozó ajánlata a Magyar utca vízvezetékcső-hálózat építése, átadás-átvételi eljárás bonyolítása tárgyában

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2017.(II.27.) számú határozatával döntött a Hunor és Kölcsey utcák között kialakított Magyar utca közművesítéséről, és a hozzá kapcsolódó teendőkről. A közművesítés kapcsán döntött arról, hogy az ivóvíz hálózat létesítését saját erőforrások felhasználásával, intézményi beruházásként valósítja meg.

Az ivóvíz hálózat létesítéséhez szükséges földmunkákat a Településüzemeltetési részegység végzi el, míg a szakipari munkára - vízvezetékcső-hálózat építése, átadás-átvételi eljárás bonyolítása- Berkes Ferenc helyi vállalkozótól ajánlat került megkérésre azzal, hogy a szükséges anyagok az önkormányzat által kerülnek beszerzésre.

Vállalkozó a Magyar utca vízvezetékcső-hálózat építésére, valamint a hálózat átadás-átvételi eljárásának lebonyolítására 720.000 Ft összegű ajánlatot tett. A vállalkozó alanyi áfa mentes.

Javasolom a képviselő-testületnek Berkes Ferenc egyéni vállalkozó Magyar utca vízvezetékcső-hálózat építésére, valamint a hálózat átadás-átvételi eljárásának lebonyolítására tett 720.000 Ft összegű ajánlatának elfogadását, a döntés végrehajtásához szükséges előirányzat rendelkezésre áll. Egyben javasolom a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetben foglaltak jóváhagyását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2017. május 24.

Fekete Barnabás

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berkes Ferenc (8171 Balatonvilágos, Akácfa utca 3., adószám: 54052482-1-34) egyéni vállalkozó Balatonvilágos, Magyar utca vízvezetékcső-hálózat építésére, valamint a hálózat átadás-átvételi eljárásának lebonyolítására tett bruttó 720.000 Ft összegű ajánlatát elfogadja. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción rendelkezésre áll.

A képviselő-testület egyben jóváhagyja a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat, és annak aláírására felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2017. június 14.

Vállalkozási szerződés

tervezet

Amely létrejött egyrészről Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. Adó szám: 15734044-2-14) képviseletében Fekete Barnabás polgármester, továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről

Berkes Ferenc (8171 Balatonvilágos, Akácfa u. 3., adószám: 54052482-1-34), mint egyéni vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együtt Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő megrendeli Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(VI.12.) számú határozatában foglaltak alapján, Vállalkozó pedig elvállalja az 1.1. pontban leírt munkák jelen szerződésben foglalt feltételek szerinti elvégzését.

1.1. Vállalkozó által elvégzendő munkák: Balatonvilágos, Magyar utca és környéke vízvezetékcső-hálózat építése, átadás-átvételi eljárás bonyolítása.

1.2.. Vállalkozó az 1.1 pontban írt munkákat I. osztályú minőségben köteles elvégezni.

2. Az elvégzendő munka helye: 8171 Balatonvilágos, Magyar utca.

2.1 A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3. A teljesítési határidő

3.1. Az 1.1. pontban meghatározott munkák megkezdésének időpontja:

2017. június 15.

3.2. Az 1.1. pontban meghatározott munkák befejezésének időpontja:

2017. július 31.

3.3. Amennyiben a Megrendelő a 2.1. pontban foglalt kötelezettségének az ott meghatározott időpontban nem tesz eleget, úgy a 3.1. és 3.2. pontokban írt időpontok a munkaterület tényleges rendelkezésre bocsátásának időpontja szerint változnak.

3.4. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke napi 5000 Ft, azaz ötezer forint.

4. A vállalkozói díj, fizetési feltételek

4.1. A Szerződő Felek az 1.1. pontban meghatározott munkák munkadíját bruttó 720.000 Ft, azaz hétszázhúszezer forintban határozzák meg. (Vállalkozó alanyi áfa mentes.)

4.2. Megrendelő a 4.1. pontban meghatározott munkadíjat a munka befejezését, átadását követően, 8 napon belül átutalással, a teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján teljesíti a Vállalkozó B3 Takarékszövetkezet Balatonfőkajár: 72900109-12001558 számú számlájára.

4.3. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat.

5. A munka elvégzése, együttműködési kötelezettség:

5.1.1. Vállalkozó a munkát Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé.

5.1.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkát építési naplóban rögzíteni.

5.2. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős.

5.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat.

5.4. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére nem jogosult.

5.5. A Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni.

5.6. A Szerződő Felek az 1.1. pontban meghatározott munkákkal kapcsolatos minden lényeges információt írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül az e-mailen megtett nyilatkozat is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük.

Megrendelő kapcsolattartója:

Név:		Kovács Tamás GEVSZ megbízott intézményvezető

Cím:		8171 Balatonvilágos Csók I. sétány 38.

Tel.:		06-88-480-005, 30/377-35-48

E-mail:	bvilagos.polg@invitel.hu

Név: Sió-Flott Kft. képviseletében Csavajda Balázs műszaki ellenőr

Értesítési cím: 8600 Siófok, Koltói Anna u. 1.

Telefonszám: 06-30-969-5596

Vállalkozó képviselője:

Név:		Berkes Ferenc

Cím:		8171 Balatonvilágos, Akácfa u. 3.

Tel:		30/9478-386

E-mail:	berkesgazszer@gmail.com

6. Átadás-átvétel

6.1. A munka befejezéseként, de legkésőbb a 3.2. pontban meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

6.2. Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban tájékoztatja. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során köteles a munkát megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni.

6.3. Nem tagadható meg az átvétel az elvégzett munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.

7.2. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.3. Jelen szerződés 4 példányban készült, ebből 3 a Megrendelőt, 1 pedig a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dátum: Balatonvilágos, 2017. június

-----------------------------------------------------		------------------------------------------------------

Balatonvilágos Község Önkormányzata 					Berkes Ferenc

képviseletében 							  Vállalkozó

Fekete Barnabás polgármester

Megrendelő

Siófok, 2017. június…….

-----------------------------------------------------		------------------------------------------------------

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 				        Balogh Gábor

jegyző						közgazdasági osztályvezető

jogi ellenjegyző					pénzügyi ellenjegyző