Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2017. június

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. június 26-ai ülésére

Tárgy: Greennovate Kft. vállalkozási szerződés jóváhagyás Balatonvilágos, Dobó István utca 51-139. útszakaszon megvalósítandó közvilágítás korszerűsítésre (lámpatestek cseréjére LED lámpákra)

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2017. (V.08.) számú határozatával a Balatonvilágos, Dobó István utca 51. szám alatti ingatlantól a 139. szám alatti ingatlanig terjedő útszakaszon a közvilágítási lámpatestek (33 db) cseréjére vonatkozó ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő GreenNovate Kft. (1155 Budapest, Wysocki u. 1. 2. em) 2.985.000 Ft +Áfa, összesen 3.790.950 Ft összegű ajánlatát fogadta el. Egyben felkérte a polgármestert a közvilágítási lámpatestek új típusú lámparögzítési megoldással történő megrendelésére, melynek várható 400.000 Ft költsége fedezetére a szükséges előirányzatot biztosította.

A Kft. a közvilágítási lámpatestek új típusú lámparögzítési megoldással történő kivitelezését megoldani nem tudja. Új ajánlatot tett a Dobó István utca 1. szám alatti ingatlantól a 139. szám alatti ingatlanig terjedő útszakaszon a közvilágítási lámpatestek (42 db) cseréjére, melynek összege 3.300.000 Ft +Áfa, összesen bruttó 4.191.000 Ft, és megküldte a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetet.

Javasolom a képviselő-testületnek a 141/2017. (V.08.) számú határozat visszavonását, egyidejűleg az új ajánlat elfogadását, a vállalkozási szerződésben foglaltak jóváhagyását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. A szükséges előirányzat a GEVSZ 2017. évi költségvetésében a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción rendelkezésre áll.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2017. június 20.

Fekete Barnabás

polgármester

Határozati javaslat:

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 141/2017. (V.08.) számú határozatát, melyben a Balatonvilágos Dobó István utca közvilágítási lámpatestei cseréjére tett ajánlatokról döntött.

2. A képviselő-testület egyidejűleg elfogadja a GreenNovate Kft. (1155 Budapest, Wysocki u. 1. 2. em) 3.300.000 Ft +Áfa, összesen 4.191.000 Ft összegű ajánlatát a Balatonvilágos, Dobó István utca 1. szám alatti ingatlantól a 139. szám alatti ingatlanig terjedő útszakaszon a közvilágítási lámpatestek (42 db) cseréjére vonatkozón. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat a GEVSZ 2017. évi költségvetésében a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción rendelkezésre áll.

A képviselő-testület egyidejűleg jóváhagyja a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat, és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: haladéktalanul

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött 	Balatonvilágos Község Önkormányzata

8171 Balatonvilágos Csók István Sétány 38.

## Képviseli: Fekete Barnabás polgármester

adószám: 15734044-2-14

mint Megrendelő,

valamint a	Greennovate  Kft.

Székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 1. 2.

Telephely: 8654 Ságvár, Újtelep III. u. 15.

Képviseli: Lengyeltóti Zsolt ügyvezető igazgató

Adószám:  23308165-2-42

Cg: 01-09-184865

Számlaszám: 11743040-20077961

Tel.: 06 20 934 8312

mint Vállalkozó,

között

1. 	Szerződés tárgya:

1.1	A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja 42 db, fix fényáramú, 125 ill. 129 lumen/Watt összfényáramú, fényirányító lencsékkel és kiváló belső passzív hűtéssel ellátott, hermetikusan zárt világítási terű, Cree ledekkel szerelt öntött alumínium házas Fulled lámpa telepítését a Balatonvilágos Dobó István utca 1-től a 139-ig terjedő útszakaszon. A lámpákat az eddigi gyakorlatnak megfelelően a közvilágítási kapcsolószál fogja vezérelni. A lámpák nem szabályozhatók, azaz fixen beállított teljesítménnyel fognak működni. A csere tartalmazza a meglévő lámpatestek leszerelését, és az új lámpák felszerelését az eddigi lámpák helyére. A projekt megvalósulása idején a Zrínyi utca 26. szám előtt 1 db FULLED lámpát saját költségünkön még elhelyezünk.

  - A Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyi munkákat átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.

2.	A vállalkozási díj:

2.1.	Nettó:	3.300.000,- Ft

ÁFA 25 %	  891.000,- Ft

# Bruttó ajánlati ár: 	4.191.000- Ft

azaz: Négymillió-százkilencvenegyezer forint.

3. 	Teljesítési határidő:

Megvalósítás várható időpontja: a megrendelés aláírásától számított 30 nap

Cseréhez szükséges idő: 4-5 munkanap

4.	Munkaterület:

4.1.	A munkaterület átadása: 2017 július 10.

4.2. 	A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas állapotú és kizárólagos használója a Vállalkozó.

4.3. 	A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről, a munka-, tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások betartásáról, továbbá a munkaterület biztonságos elhatárolásáról és a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáról. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli.

4.4. 	A Megrendelőnek felróható késedelmes munkaterület szakasz biztosítása esetén teljesítési késedelem történik. Ebből következően a szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat, melynek új (módosított) időpontját a felek közös megegyezéssel határozzák meg.

4.5 	Útosztály adatszolgáltatás hiánya miatt terv nem készült. A megfelelő műszaki színvonal biztosítása érdekében a helyi fényértékek összehasonlíthatósága miatt a jelenlegi világításról és a felszerelendő világításról független labor által helyszíni mérési jegyzőkönyv készül.

5.	Megrendelői szolgáltatások:

5.1. 	A Megrendelő biztosítja a munkavégzés lehetőségét az érintett területen.

6.	Képviselet – ellenőrzés:

A beruházás megvalósításában közreműködik:

A Megrendelő részéről a kapcsolattartásra felhatalmazott személy.

Név: Kovács Tamás GEVSZ megbízott intézményvezető

Telefon: 06-30-377-3548

A Vállalkozó kivitelezést irányító projektmanagere:

Név:	Endrész Zoltán

Telefon:	30/830 81 20

7.	Teljesítés fogalma:

7.1. 	A Vállalkozó ajánlata a szerződés tárgyában meghatározott műszaki tartalom beépítésére terjed ki.

7.2.	A szolgáltatást jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden lényeges elemére tett vállalás megvalósult, biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit.

8.	Minőségi követelmény:

8.1.	A teljesítés minősége: MSZ szerinti I. osztály.

9.	Átvétel:

9.1.	A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó rövid úton előre köteles közölni.

9.2.	Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával jár el.

10. 	Pénzügyi – fizetési feltételek:

10.1.	Vállalkozó 1 db végszámlát állít ki és nyújt be. A végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó.

10.2	A kifizetés a megrendelő képviselője által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, 15 napos határidővel történik. A kifizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a kifizetésre kerülő összeggel a Megrendelő számláját megterhelik.

10.3	Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

11.	Szavatosság – jótállás, kötbér:

  - Sikeres átadás után Vállalkozó, a ledpanelekre 15 év, a lámpa egyéb elektromos alkatrészeire 5 év garanciát vállal.

11.2.	A Vállalkozó jótállása megszűnik:

- rendeltetésellenes használat vagy rongálás következtében,

- karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt terheli.

11.3.	Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridőt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke: 5.000,- Ft/nap, azaz Ötezer forint/nap. A kötbér lejárt követelésnek minősül.

12. 	Kifogások - jogvita:

A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására a hatáskörrel rendelkező Siófoki Járásbíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával jött létre, s azt átolvasást és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá.

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. számú melléklet: 	Vállalkozó ajánlata

Balatonvilágos, 2017. június

………………………………………………..	     …....……………………..................

Balatonvilágos Község Önkormányzata 			 Greennovate Kft.

képviseli: Fekete Barnabás polgármester		     képviseli: Lengyeltóti Zsolt ügyvezető		Megrendelő						Vállalkozó

Siófok, 2017. június

………………………………………………	       ………………………………………

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit				 Balogh Gábor

jegyző 						          közgazdasági osztályvezető

jogi ellenjegyző						pénzügyi ellenjegyző

- számú melléklet