VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészt Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány. 38., adószám: 15734044-2-14, képviseli: Fekete Barnabás polgármester), mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő,

másrészről

TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Csicsali u. 1., adószám: 13855893-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-307139, bankszámlaszám: Unicredit – 10918001-000000064-20390002, képviseli: Várai Balázs ügyvezető) a továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint:

- Szerződés tárgya:

A Megrendelő Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2018.(X.15.) számú határozata alapján megrendeli a Vállalkozótól Balatonvilágos, Zrínyi út 295/1 hrsz-ú ingatlanról a gáz nyomásszabályozó állomás áthelyezését a Balatonvilágos 295/16 hrsz-ú ingatlanra, és az üzemen kívül került mérőállomás megszüntetését.

II.  A szerződés érvényessége, határideje, kapcsolattartó:

1.	Jelen Szerződés hatályba lépésének napja mindkét fél aláírását követő első naptári nap.

2.	Teljesítési határidők:

A munka kezdési időpontja:		2018. október 16.

A munka befejezési határideje:	2018. december 20., illetve az igényelt munkák befejezéséig szól.

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

3/1. Megrendelő részéről

Név: Fekete Barnabás polgármester

Értesítési cím: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Telefonszám: 06-30-277-2494,

E-mail cím: bvilagos.polg@invitel.hu

3/2. Vállalkozó részéről:

Név: Pavelka György

Telefonszám: 06-30-698-9826

Név: Várai Balázs

Telefonszám: 06-30-969-6488

Értesítési cím: 8600 Siófok, Csicsali utca 1.

E-mail cím: info@tevekft.hu

jogosult eljárni.

III. A vállalkozási díj és elszámolás módja:

  - Vállalási díj: 4.522.578 Ft+27%ÁFA, azaz négymillió-ötszázhuszonkettőezer-ötszázhetvennyolc forint + 27%ÁFA, összesen Bruttó 5.743.674 Ft, melynek részletezését a szerződés 1. számú melléklete (2018. 10.01. keltezésű ajánlat) tartalmazza.

Vállalkozó teljesítésének függvényében 1 db anyag előleg számla benyújtására, és 100% készültségénél 1 db végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

1. részszámla (anyagköltség) a szerződéskötéskor: 2.276.886 Ft +Áfa= 2.891.645 Ft,

2. végszámla (munkadíjak) 100%-os készültségkor: 2.245.692 Ft +Áfa= 2.852.029 Ft.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, az arról felvett teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján a Vállalkozó végszámlát állít ki. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás a végszámla kiállításának és benyújtásának feltétele. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését a felek által közösen felvett műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolítása!

Vállalkozó a számláját a Megrendelő címére nyújthatja be az alábbiak szerint:

Megrendelő/Vevő megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata

Megrendelő/Vevő címe:		 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

  - Elszámolás módja: a vállalkozási díj fix átalányár. A III/1. pontban meghatározott árak a munka I. osztályú elkészítésére vonatkoznak.

  - Vállalkozó teljesítése során felmerülő, de a Megrendelő által igényelt munkák pótmunkaként elszámolhatók.

  - Vállalkozó 8 napos átutalásos számlázásra jogosult.

Amennyiben a kiadott számlák összege fizetési határidőtől számított 8 napon belül nem érkezik meg a Vállalkozó számlájára, úgy a Vállalkozó jogosult a munka leállására.

Amennyiben a fizetési határidőtől számított 16 napos késedelem után sem egyenlíti ki a számlákat a Megrendelő, azonnali szerződésbontást eredményez.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat a PTK szerint. A munkával való leállást, valamint a cégünket képviselő jogi képviselő és behajtó cég illetve az ügyvéd költségei a Megrendelőt terhelik, ami összegtől függően változhat.

IV. A Megrendelő kötelezettségei

- A Megrendelő köteles átvenni és kifizetni 8 napon belül az általa megrendelt, és a Vállalkozó által megfelelően és I. osztályú minőségben elkészített munkáit.

V. A Vállalkozó kötelezettségei

A Vállalkozó a kirendelt szakmunkásaira vonatkozó társadalombiztosítási és egyéb járulékfizetési kötelezettségeit a fennálló munkaügyi törvényeknek megfelelően teljesíti.

A Vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges kéziszerszámokat, munkaruhát, védőkesztyűt és valamennyi gépi berendezést, melyek a vállalása teljesítéséhez szükségesek.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelő helyi képviselőjét értesíteni és lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni azok elhárítására.

A Vállalkozó felel a munkavédelmi előírások betartásáért, és betartatásáért, valamint a dolgozók balesetvédelmi védőfelszereléssel történő ellátásáért. A munkavédelmi előírások be nem tartásából és egyéb okból bekövetkezett munkahelyi balesetek, anyagi károk, esetleges bírságok a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó dolgozóját ért munkabaleset kivizsgálása, nyilvántartása, bejelentése a Vállalkozó feladata.

A Vállalkozó dolgozói kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, így munkát végezni. Az ennek megszegéséből adódó bármilyen következményt a Vállalkozó, illetve dolgozója viseli.

VI. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.

VII. Egyéb

Vállalkozó nem vállal anyagi felelősséget az olyan károkért, amelyek más vállalkozók szakszerűtlen munkájából eredtek. Vállalkozónak más Vállalkozó szakszerűtlenségét bizonyítania kell.

Amennyiben bármely Fél rajta kívül álló okok miatt nem tud a Szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szerződés érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész kerül kifizetésre.

A Szerződés csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve pótmunka csak megrendelés-elfogadással lehet végezni.

Jelen Szerződés négy példányban készült.

A Szerződés nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadók. Vitás kérdésekben a Siófoki Bíróság illetékességét mindkét Fél elfogadja.

Jelen Szerződést mindkét Fél, mint akaratukkal megegyezőt aláírásukkal igazolják.

A szerződést Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2018.(.) számú határozatával jóváhagyta.

Balatonvilágos, 2018. október 16.			Siófok, 2018. október 16.

………………………………………                     ……………………………………………..

Balatonvilágos Község Önkormányzata		TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.

képviseli: Fekete Barnabás polgármester		képviseli: Várai Balázs ügyvezető

Megrendelő						Vállalkozó

Siófok, 2018. október……..

………………………………………

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

jogi ellenjegyző

………………………………………

Balogh Gábor

közgazdasági osztályvezető

pénzügyi ellenjegyző

1. melléklet