Feljegyzés

a Lavender terasszal kapcsolatos módosítás elfogadás előtti helyzetéről.

A Lavender terasz tulajdonosa az 542/2 hrsz.-on lévő vendéglátó létesítményét bővíteni kívánja. Az elkészült engedélyezési terv alapján építési engedélyt nem kapott, mivel az a beépítés szempontjából nem felelt meg a HÉSZ előírásainak. Ezért a településrendezési eszközöket módosítani kell.

A módosítás az egyszerűsített eljárással kezdődött meg (314/2012(XI.8) Korm. rend.32.§.(1) b.pontja) miután a Polgármester 2018.03.08-i levelében ezt kérte az állami főépítésztől.

A főépítész ezzel egyet értett és javasolta, hogy a módosítás tárgya  építési hely meghatározása legyen.

2018.04.16-án a Képviselő Testület a 76/2018 (IV.16)sz Önk. Határozattal a módosítással egyet értett.

Munka közben felmerült a Környezeti vizsgálat szükségessége. A tervező és Önkormányzat szerint a munka jellege és nagyságrendje miatt erre nem volt szükség. Az ezzel kapcsolatos

egyeztetési eljárást lefolytattuk az érdekeltekkel, akik egyet értettek azzal, hogy nem szükséges

a vizsgálat elvégzése.

2018. 05 hóban az egyeztető anyagot tervező elkészítette és leszállította.

2018.07.02-én a lakossági fórum megtörtént.

A z utolsó vélemény beérkezésével 07.11-én a véleményezési szakasz lezárult.

2018.07.27.-én a beérkezett észrevételek értékelése után a véleményeimet feljegyzésben rögzítettem.

Az állami főépítész a 2018.10.16-i levelében a záró szakmai véleményét megadta. Ebben a parkolásra vonatkozólag közölte, hogy annak megoldása után ismét meg kell kérni a véleményt.

2018.12.06-án a tervező, polgármester és a telep.főépítész egyeztetést tartott. Az áll.főépítész záró szakmai véleményét úgy  értékelték, hogy azt a főépítész elfogadta azzal, hogy a parkolás rendjét meg kell oldani. Ennek figyelembe vételével javasolják a módosítást elfogadásra a Képviselő Testületnek.

A megoldás az lehet, hogy a Lavender tulajdonosa és az Önkormányzat megállapodást köt a

létesítményhez csatlakozó önkormányzati területek szükséges részének parkolás céljára való felhasználásáról. Ehhez a létesítmény tervezője a parkolás megoldását tartalmazó helyszínrajzot szolgáltat.

Veszprém, 2018.12.17.

Müller János

telep. főépítész.