Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2021. december

Kétszeriné dr. Takács Éva

aljegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. decemberi ülésére

Tárgy: A 2022. évi fejlesztések

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzata a megszokott módon, a novemberi ülésén tárgyalta volna a 2022. évi fejlesztéseket is a koncepcióval együtt. A koronavírus miatt kialakult járványhelyzetben, az egészségügyi problémák, a feltorlódott teendők miatt a képviselő-testület november-december havi üléseit át kellett ütemeznie, így a 2021. november 15. napjára tervezett ülésére 2021. november 30. napján került sor, a decemberi ülés pedig 20-án kerül megtartásra.

Ahogy arról a 2022. évi koncepció kapcsán is szó volt, elsősorban a helyi adó moratórium – mint várható volt – kiterjesztésre került 2022. évre is, ami a díjemelések tilalmával együtt befolyással van a jövő évi tervezésre. A veszélyhelyzet és a hozzá kapcsolódó kormányzati és egyéb döntések nagymértékben, negatív irányba befolyásolták, és nagy valószínűséggel a jövő évben is befolyásolni fogják az Önkormányzat gazdasági helyzetét. Az önkormányzat működésének zökkenőmentes biztosítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 2022. évi fejlesztések megvalósíthatóságának tervezésére. A 2020-as és a 2021-es években előirányzott több évre szóló fejlesztési célkitűzések zöme előkészítés előtt vagy alatt áll.

A részben teljesült fejlesztések, valamint a megnyílt vagy megnyíló pályázati lehetőségekkel érintett fejlesztések megvalósítását célszerű a 2022. évi fejlesztési tervben az elsők között előirányozni, annak érdekében, hogy a jelentős fejlesztési elképzelésekhez a pályázati önerőhöz forrást tudjunk biztosítani.

A korábban előirányzott fejlesztési elképzelések közül több projekt átfutási ideje meghaladja az egy-két évet is. Ezeknél várhatóan a következő évben, években csak a tervezés, előkészítés, valamint az egyeztetések lefolytatása valósul meg. Ilyen fejlesztés pl.: a településközpont kialakítása, a településüzemeltetési telephely áthelyezése is.

Az idei évben elnyert pályázatok közül áthúzódó fejlesztésként jelenik meg a GEVSZ részére történő eszközbeszerzés és a központi játszótér felújítása (együtt közel 20 millió Ft értékben).

A Somogy Megyei Önkormányzattal (továbbiakban: SOM) létrejött együttműködési megállapodás alapján év elején kialakított prioritási lista és a már elnyert pályázati forrásokból megindult fejlesztések mellett további sorrend alakító tényezők:

- a SOM által az együttműködési megállapodásban vállalt pályázat előkészítési feladatok a külterületi utak felújítása tárgyban folyamatban vannak: a tervezési fázisban lévő projekt 300 millió Ft maximális támogatást kaphat;

- TOP-Plusz – Élhető települések pályázati lehetőségek:

  - Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, öltöző kialakítás, parkoló felújítása;

  - Magasparton kávézó- bicikliszervíz és nyilvános WC;

  - Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése.

2022. évben elérhető Magyar Falu Program pályázatok várhatóan már január 3. napján megjelennek, melyek esetében első sorban a következőket javasolom megvalósítani és a tekintetben ezt a prioritást is jelöltem meg:

- tanyagondnoki jármű cseréje – várhatóan 15 millió Ft értékben;

- Magyar utca tervezése és kiépítése – várhatóan 35-40 millió Ft (előzetesen becsült) értékben;

- járdaépítés, lépcsőfelújítás az Aligai vasútállomás alatt – várhatóan 5-6 millió Ft értékben.

Részben megvalósult fejlesztések az idei évben:

- Dobó István út beépítetlen oldalának belterületbe vonása, közművesítése, telkek kialakítása. Belterületbe vonás, telkek kialakítása megtörtént. A közművesítéssel kapcsolatban az egyeztetések és árajánlat kérések folyamatban vannak. A telkek kialakítására vonatkozó ingatlanügyi határozatokat a héten kaptuk meg (a képviselő-testületnek a jegyzői referens kiküldte e-mailben).

- Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltása/átalakítása (egyeztetések lefolytatása, tervezés). Kommunális szennyvízcsatorna hálózat állapotfelmérése megtörtént, az árajánlatot frissíteni kell, bekérése folyamatban van.

- Kamera rendszer fejlesztése.

- Játszóterek felújítása és/vagy játszótéri elemek cseréje (az eszközök megrendelése megtörtént, azok telepítésére nagy valószínűséggel a tavasz folyamán kerül sor).

Megvalósítás előtt, előkészítés alatt álló fejlesztések:

(a fentiek itt ismétlődhetnek, helyenként már szerepelnek)

- Település üzemeltetés telephelyének áthelyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása);

- Sportpálya és környékének fejlesztése (vizesblokk, öltöző, erdei sétálópark);

- Utcák aszfaltozása (Magyar, Barackos, Körte, Diófasor);

- Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz vezető járda és lépcső felújítása, közvilágítás megoldása;

- WC kiépítése a kerékpárút mellett az ivókúttal szomszédos területen;

- Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a buszmegállóig;

- Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, látvány elemek, világítás, rekortán futópálya);

- Temetővilágítás megoldása;

- Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hivatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpadbővítés és lefedés, kultúrház átalakítás (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása);

- Gagarin lakótelepen járda építése és a világításának megoldása;

- Csók István sétány kerékpárút közvilágításának megoldása;

- Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a Club Aliga világosi kapu sorompó és porta épület áthelyezése);

- Ady Endre utca járda, valamint szükség szerint járdaszakaszok javítása és megépítése;

- Engel utca járdaépítés – volt TSZ Major buszmegálló gyalogos megközelítés biztonságossá tétele;

- Villamos energia hálózat vezetékének földbe helyezése lehetőségének vizsgálata a Csók István sétány területén.

A fentiek ismeretében javasolom, hogy a 2022. év fejlesztési céljaiként a határozati javaslatba foglalt fejlesztések megvalósítását tűzzük ki azzal, hogy pályázati lehetőségek felkutatásával valósítsuk meg azokat. Javasolom továbbá, hogy első körben a részben megvalósult, illetve elnyert pályázati forrásokkal érintett fejlesztések kerüljenek megvalósításra.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2021. december 16.

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos község 2022. évi fejlesztésére az alábbi célokat tűzi ki:

- Dobó István út beépítetlen oldalának belterületbe vonása, közművesítése, telkek kialakítása;

- Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltása/átalakítása;

- Kamera rendszer fejlesztése;

- Játszóterek felújítása és/vagy játszótéri elemek cseréje;

- Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, öltöző kialakítás, parkoló felújítása;

- Magasparton kávézó-, bicikliszervíz és nyilvános WC (korábbi elképzelésben: WC kiépítése a kerékpárút mellett az ivókúttal szomszédos területen);

- Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése - Sportpálya és környékének fejlesztése (vizesblokk, öltöző, erdei sétálópark);

- Település üzemeltetés telephelyének áthelyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása);

- Külterületi utak felújítása;

- Utcák aszfaltozása (Magyar, Barackos, Körte, Diófasor);

- Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz vezető járda és lépcső felújítása, közvilágítás megoldása;

- Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a buszmegállóig;

- Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, látvány elemek, világítás, rekortán futópálya);

- Temetővilágítás megoldása;

- Gagarin lakótelepen járda építése és világításának megoldása;

- Ady Endre utca járda, valamint szükség szerinti, a járdaszakaszok javítása és megépítése;

- Engel utca járdaépítés – volt TSZ Major buszmegálló gyalogos megközelítésének biztonságossá tétele;

- Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hivatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpadbővítés és lefedés, kultúrház átalakítás (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása).

- Csók István sétány kerékpárút közvilágításának megoldása.

- Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a Club Aliga világosi kapu sorompó és porta épület áthelyezése.).

- Villamos energia hálózat vezetékének földbe helyezése, lehetőségének vizsgálata a Csók István sétány területén.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére, egyben felkéri a 2022. évi fejlesztési célokat tartalmazó lista tartalmának megfelelő pályázati források lehetőség szerinti felkutatására.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: folyamatos