Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonvilágosi Kirendeltség

8171 Balatonvilágos

Csók István sétány 38

## KIVONAT

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát:

162/2015.(VI.08.) számú határozat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján „a Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” tárgyú Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás ajánlatai közül az 1-es számú ajánlattevő STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D. épület ajánlatát fogadja el, melynek összege nettó 36.416.940 Ft.

A képviselő-testület felkéri a VeszpérmBer Zrt-t, hogy a közbeszerzési ütemterv szerint az összegzést az ajánlattevőknek küldje meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntést tartalmazó határozat kivonat Zrt. részére történő megküldésre.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Határidő: haladéktalanul.

Fekete Barnabás s.k.					Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit s.k.

polgármester							jegyző

Kivonat hiteléül:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:	Balatonvilágos Község  Önkormányzata

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Képviseli: Fekete Barnabás polgármester

Adószáma: 15734044-2-14

Bankszámlaszáma: 11748083-15428684

mint Megrendelő

másrészről:	STRABAG Általános Építő Kft.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület

Levelezési cím.:8200 Veszprém Hrsz.: 0224;

8201 Veszprém, Pf.:200

képviseli: Kovács Imre főépítésvezető

Somogyi Lajos gazdasági vezető

Cégjegyzék száma: 01-09-930940		Bankszámlaszáma: 11794008-20534431-00000000

Adószáma: 11705053-4-44

Telefonszám: 06 88 576- 140

mint (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint.

- Szerződés tárgya:

  - Megrendelő, mint Ajánlatkérő által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, „Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” a jelen szerződés alapját képező ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal a 3.1. pontban rögzített egyösszegű átalányáron.

  - A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos építményekben és közterületen okozott károk helyreállítását, ezek költségeinek viselését.

- Építési helyszín:

Balatonvilágos, belterület

- Szerződés összege:

  - Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:

Nettó vállalási ár összesen:  36.416.940.-Ft

27 % Áfa: 	9.832.574.- Ft

Mindösszesen:	46.249.514.- Ft

azaz Negyvenhatmillió-kétszáznegyvenkilencezer-ötszáztizennégy Forint.

  - A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. A vállalkozási díj tartalmazza:

-	A vállalkozási szerződés-tervezetben, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban leírtakat.

-	Szakfelügyelettel kapcsolatos költségeket.

-	A kivitelezéshez szükséges feltárási munkákat.

-	A minőségellenőrzést.

- Megvalósulási dokumentáció elkészítését (kezelési utasítások összeállítását).

- A műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködést.

-	A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket.

-	A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét.

-	Környezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő költségeket.

- A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat.

  - A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képező költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díját.

  - Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki dokumentációt, felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményeket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó visel az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

  - A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak.

  - Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban, költségvetésben szereplő szerkezetektől és építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok költségkimunkálása esetén jogosult.

- Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:	Szerződéskötéssel egyidejűleg

Teljesítési határidő:

30 naptári nap

  - Megrendelő előteljesítést elfogad.

  - Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.

  - A késedelmi kötbér mértéke: 20.000,- Ft/nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából levonni.

- Pénzügyi elszámolás:

  - Vállalkozó 1 db (vég)számlát nyújthat be a teljesítéssel egyidejűleg, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően.

  - Az építési beruházás saját forrásból valósul meg.

  - A számla esetében a teljes összeg megtérítése Balatonvilágos Község Önkormányzata által közvetlenül a Vállalkozó pénzforgalmi számlájára történik.

  - A számla kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel.

  - A Kbt. 130.§ (1) bekezdés alapján a Megrendelőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozóként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Kbt. 130.§ (6) bekezdés értelmében a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

  - Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe Megrendelő az ellenszolgáltatás teljesítése során a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ szerint köteles eljárni.

  - Megrendelő előteljesítést elfogad.

  - Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

  - Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti meg.

  - Megrendelő előleget nem biztosít.

- Megrendelői kötelezettségek:

  - Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett.

  - Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásai alapján.

  - Megrendelő nyilatkozik, a szerződésben meghatározott vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

  - Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel

- Vállalkozói kötelezettségek:

  - Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás lezárásáig - a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi előírások végrehajtásáról illetve betartásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot folyamatosan elszállítani.

  - Az ajánlatban felsoroltakon kívül, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapján csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén foglalkoztatható más alvállalkozó.

  - Az alvállalkozókkal szemben támasztott vállalkozói követelmények a vállalkozói szerződésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.

  - Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. A kivitelezéshez szükséges közműegyeztetések lefolytatása és dokumentálása a vállalkozó feladata.

  - Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.

  - Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenőrizni.

  - Vállalkozó köteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig építési naplót vezetni.

- Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik.

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök bejegyzéseivel kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az építési naplóban.

- A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egyidőben megadja az építési terület felelősének és helyettesének nevét, elérhetőségét, illetékességüket, és ezeket az adatokat az építési naplóban rögzítik.

  - Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek.

  - Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

  - Vállalkozó köteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban meghatározott minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani.

  - Amennyiben a kiadott műszaki dokumentációtól eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, úgy azt Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez. A helyszíni megvalósításhoz szükséges beárazott költségvetéseket köteles átadni az érintett folyamat megkezdése előtt. A geodéziai beméréséről, alaptérképekhez adatszolgáltatásról Vállalkozó köteles gondoskodni.

  - Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben nem rendelkezik saját szervezetére nézve Esélyegyenlőségi Tervvel, jelen szerződés időtartama alatt gondoskodik annak elkészítéséről.

  - Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

  - Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

  - A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- Műszaki ellenőr:

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származó bizonyos feladatainak ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint műszaki ellenőrt megbízni.

  - Műszaki ellenőr kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni.

- Minőségi követelmények:

  - Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint azok betartásával végzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

  - Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 3.1. pontban szereplő díjért a Magyar Szabvány szerinti I. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.

  - Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

  - A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.

- Biztosítások:

  - Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:

- Teljes körű építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig.

- Megrendelő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-a alapján előírja, hogy a Vállalkozóként szerződő fél köteles- legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kéri kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az alábbi felelősségbiztosítási mértékre tekintettel: kártérítési limit 10 millió forint/év, illetve káreseményenként 5 millió forint/kár.

  - Megrendelő felé történő bizonylatolása a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül esedékes.

- A létesítmény átadás-átvétele:

  - A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről az építési naplóban írásban értesíteni. A Megrendelő az építési naplóban köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját és arról az illetékes hatóságokat és szerveket értesíteni.

  - Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:

- A pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányát, tervekkel, műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások egyértelmű feltüntetésével.

- Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredmények.

- Geodéziai bemérések dokumentumai, alaptérképekhez adatszolgáltatás. A geodéziai beméréseknek tartalmazni kell minden új építésű létesítményeket azok tartozékaival együtt, valamint minden olyan átépített elemet, melyet a korábbi alaptérkép tartalmazott.

- Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről, a kezelő személyzet kioktatásáról.

- Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.

- Kezelési és használati utasítás elkészítése és átadása üzemeltető részére.

  - A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell elvégeznie.

  - A vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzemeltetéshez és forgalomba helyezéshez szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

Megrendelő és Vállalkozó képviselete:

#### Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

Megrendelő részéről:

Fekete Barnabás polgármester

Műszaki ellenőr részéről:

………………………..……………….. műszaki ellenőr

Vállalkozó részéről:

Liszi Zoltán

MV-KÉ/A-19-5502/2015. december 15.

felelős műszaki vezető

jogosult eljárni.

- Jótállási és szavatossági feltételek:

  - A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az ajánlati dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 9. fejezetében foglalt minőségi követelményeknek megfelel.

  - A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 2 év időtartamra jótállási kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítéséért.

  - Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 2 éves garanciális idő lejártáig kell a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól követelni.

  - Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idő végéig. A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. Vállalkozónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania.

  - Vállalkozót az általa megvalósított kivitelezési munkákra a Ptk. 6:159.-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

  - Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

- A szerződésszegés következményei:

  - A Vállalkozó késedelme esetén:

A Vállalkozó köteles a létesítmény átadási késedelemének esetére a késedelem minden naptári napja után 20.000,- Ft, de max. a nettó vállalkozási díj 10 %-a késedelmi kötbért megfizetni.

  - Amennyiben Vállalkozó 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Meghiúsulási kötbér mértéke: az el nem végzett munkák nettó szerződéses értékének a 10 %-a, mely összeg Megrendelőt megilleti a 20 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni megrendelői elállás eredményeként, továbbá ha Megrendelő, Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondja azt.

  - Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani, ha a Megrendelő nem kíván élni zálogjogával.

- Egyéb rendelkezések:

  - A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

- Jogviták rendezése:

  - Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így a szerződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek.

  - A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyve megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

  - A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes.

- Szerződéshez tartozó dokumentumok:

1. számú melléklet: Megrendelő nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról.

2. számú melléklet: Költségvetés

A szerződés alapdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, valamint az eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Balatonvilágos, 2015. június 22.

…..…………………………	….………………………….

Fekete Barnabás	Kovács Imre, főépítésvezető

Somogyi Lajos gazdasági vezető

polgármester

Balatonvilágos Község Önkormányzata	Strabag Általános Építő Kft.

Megrendelő	Vállalkozó

1.sz. melléklet

NYILATKOZAT

fordított adózáshoz

Alulírott ………………………………. mint a ……………………. ( cím …………………… adószám ………………… ) nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.

A STRABAG Általános Építő Kft. .-vel, cím:1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület, adószám:11705053-4-44

2015-………………..-án (dátum) kötött

………….

kivitelezése tárgyú szerződés a 93/2012. (V.10..) Korm. rendelet alapján*

- építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a……....................................... hatóság a

....................... számon adta ki.

Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szerződésben foglalt megbízási díj után a módosított 2007. évi CXXVII. tv 142 (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.

- nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást nyújtója részére az ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül az általános forgalmi

adóval növelt értékben fizetem meg.

Veszprém 2015-…………………….

……………………………….

Cégszerű aláírás

*Kérjük, hogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot!

2.sz. melléklet

|  | Költségvetés: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elnevezés | mennyiség | mé.egy | egységár | összesen |
| I. | Zalán u. útépítési munkái 442,0 m * 3,5 m |  |  |  |  |
| 1 | Aszfalt fűrészelése | 16,00 | m | 665 | 10 640 |
| 2 | Útcsatlakozások bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre | 6,70 | m3 | 13 109 | 87 830 |
| 3 | Aknafedlap szintre emelése | 3,00 | db | 21 168 | 63 504 |
| 4 | Aszfalt kiegyenlítés építése átlag 3 cm vtg-ban, bitumenemulzió alápermetezéssel | 49,30 | m3 | 49 928 | 2 461 450 |
| 5 | Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt gépi bedolgozásával 4 cm vtg-ban | 65,70 | m3 | 50 446 | 3 314 302 |
| 6 | Murva padka készítése tömörítéssel 50 cm szélességben | 442,00 | m2 | 919 | 406 198 |
|  |  |  |  |  | 6 343 925 |
| II. | Hétvezér u. aszfaltozási munkái 585,0 m * 4,0 m |  |  |  |  |
| 1 | Aszfalt fűrészelése | 13,00 | m | 665 | 8 645 |
| 2 | Útcsatlakozások bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre | 2,30 | m3 | 13 109 | 30 151 |
| 3 | Aknafedlap szintre emelése | 1,00 | db | 21 168 | 21 168 |
| 4 | Aszfalt kiegyenlítés építése átlag 3 cm vtg-ban, bitumenemulzió alápermetezéssel | 71,20 | m3 | 49 928 | 3 554 874 |
| 5 | Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt gépi bedolgozásával 4 cm vtg-ban | 94,90 | m3 | 50 446 | 4 787 325 |
| 6 | Murva padka készítése tömörítéssel 50 cm szélességben | 585,00 | m2 | 919 | 537 615 |
|  |  |  |  |  | 8 939 778 |
| III. | Harmat utca 453 fm x 3,2 m |  |  |  |  |
| 1 | Talajcsere, földkiemelés 20 cm vtg.-ban, föld elszállításával, helyére 20 cm vtg. murva réteg építése | 64,00 | m3 | 11 531 | 737 984 |
| 2 | Tükör készítés, simító hengerlés | 1 450,00 | m2 | 181 | 262 450 |
| 3 | Akna fedlapok szintre emelése | 3,00 | db | 21 168 | 63 504 |
| 4 | Mart aszfalt terítése 6 cm vtg.-ban finiseres beépítéssel | 1 450,00 | m2 | 1 042 | 1 510 900 |
| 5 | Kétrétegű felületi bevonat készítése 2x1,5 kg/m2 bitumenemulzió permetezéssel 2x16 kg/m2 bazalt zuzalék terítéssel | 1 450,00 | m2 | 1 397 | 2 025 650 |
| 6 | Padka készítése 50 cm szélességben murvából | 453,00 | m2 | 919 | 416 307 |
|  |  |  |  |  | 5 016 795 |
| IV. | Kinizsi utca 104 x 3,0 m |  |  |  |  |
| 1 | Aszfalt fűrészelése | 5,00 | m | 665 | 3 325 |
| 2 | Útcsatlakozások bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre | 1,00 | m3 | 13 109 | 13 109 |
| 3 | Talajcsere, földkiemelés 20 cm vtg.-ban, föld elszállításával, helyére 20 cm vtg. murva réteg építése | 21,00 | m3 | 11 531 | 242 151 |
| 4 | Tükör készítés, simító hengerlés | 312,00 | m2 | 181 | 56 472 |
| 5 | Kiegyenlítő murva ágyazat átlag 5 cm vtg.-ban | 10,40 | m3 | 7 796 | 81 078 |
| 6 | Akna fedlapok szintre emelése | 1,00 | db | 21 168 | 21 168 |
| 7 | Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt gépi bedolgozásával 6 cm vtg-ban | 18,70 | m3 | 50 446 | 943 340 |
| 8 | Murva padka készítése tömörítéssel 50 cm szélességben | 104,00 | m2 | 919 | 95 576 |
|  |  |  |  |  | 1 456 220 |
| V. | Petőfi utca 632 x 3,0 m |  |  |  |  |
| 1 | Aszfalt fűrészelése | 5,00 | m | 665 | 3 325 |
| 2 | Útcsatlakozások bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre | 1,00 | m3 | 13 109 | 13 109 |
| 3 | Padka nyesése, felesleges föld elszállításával | 632,00 | m2 | 359 | 226 888 |
| 4 | Tükör készítés, simító hengerlés a csatorna nyomvonalon | 316,00 | m2 | 181 | 57 196 |
| 5 | Kiegyenlítő murva ágyazat átlag 5 cm vtg.-ban csatorna nyomvonalon | 15,80 | m3 | 7 796 | 123 177 |
| 6 | Akna fedlapok szintre emelése | 8,00 | db | 21 168 | 169 344 |
| 7 | Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó jelű aszfalt gépi bedolgozásával 6 cm vtg-ban | 113,80 | m3 | 50 446 | 5 740 755 |
| 8 | Murva padka készítése tömörítéssel 50 cm szélességben | 632,00 | m2 | 919 | 580 808 |
|  |  |  |  |  | 6 914 602 |
| VI. | Hunor utca 863 x 3,0 m |  |  |  |  |
| 1 | Tükör készítés, simító hengerlés | 2 589,00 | m2 | 181 | 468 609 |
| 2 | Akna fedlapok szintre emelése | 8,00 | db | 21 168 | 169 344 |
| 3 | Mart aszfalt terítése 6 cm vtg.-ban finiseres beépítéssel | 2 589,00 | m2 | 1 042 | 2 697 738 |
| 4 | Kétrétegű felületi bevonat készítése 2x1,5 kg/m2 bitumenemulzió permetezéssel 2x16 kg/m2 bazalt zuzalék terítéssel | 2 589,00 | m2 | 1 397 | 3 616 833 |
| 5 | Padka készítése 50 cm szélességben murvából | 863,00 | m2 | 919 | 793 097 |
|  |  |  |  |  | 7 745 621 |
|  | Összesítő |
|  | Zalán u. |  |  |  | 6 343 925 |
|  | Hétvezér u. |  |  |  | 8 939 778 |
|  | Harmat u. |  |  |  | 5 016 795 |
|  | Kinizsi u. |  |  |  | 1 456 220 |
|  | Petőfi u. |  |  |  | 6 914 602 |
|  | Hunor u. |  |  |  | 7 745 621 |
|  | Összesen: |  |  |  | 36 416 940 |
|  | ÁFA: |  |  |  | 9 832 574 |
|  | Mindösszesen: |  |  |  | 46 249 514 |