Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonvilágosi Kirendeltség

8171 Balatonvilágos

Csók István sétány 38

## KIVONAT

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 12. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát:

369/2016.(XII.12.) számú határozat

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(I.18.) számú határozatával a Balatonvilágos, Zrínyi u. 27. szám alatti strand kiszolgáló épület kiviteli tervének elkészítésével a Ripszám és Társa Építész Iroda Bt-t (8600 Siófok, Szent László u. 6.) bízta meg 1.800.000 Ft +Áfa, összesen 2.286.000 Ft tervezési díjért.

2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 2016. március 7-én kötött tervezési szerződés 4. pontját módosítja azzal, hogy a kiviteli terv elkészítésének határideje 2016. október 5. napja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés módosítás aláírására, és hozzájárul a tervezői számla benyújtásához, és annak alapján a tervezési díj pénzügyi teljesítéséhez.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: haladéktalanul

Fekete Barnabás s.k.					Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit s.k.

polgármester							jegyző

Kivonat hiteléül: