Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonvilágosi Kirendeltség

8171 Balatonvilágos

Csók István sétány 38

## KIVONAT

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 17. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, meghozza alábbi határozatát

214/2017. (VII.17.) számú határozat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Berkes Ferenc (8171 Balatonvilágos, Akácfa utca 3., adószám: 54052482-1-34) egyéni vállalkozóval a Balatonvilágos, Magyar utca vízvezetékcső-hálózat építésére, valamint a hálózat átadás-átvételi eljárásának lebonyolítására vonatkozó, a képviselő-testület 171/2017. (VI.12.) számú határozatával jóváhagyott vállalkozási szerződés 3.1. és 3.2 pontjában meghatározott munkák kezdési és befejezési időpontját a következők szerint:

„3.1. Az 1.1. pontban meghatározott munkák megkezdésének időpontja: 2017. július 25.”

„3.2. Az 1.1. pontban meghatározott munkák befejezésének időpontja: 2017. szeptember 12.”

A képviselő-testület felhatalmazza a GEVSZ intézményvezetőjét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Kovács Tamás megbízott intézményvezető

Határidő: 2017. július 24.

Fekete Barnabás s.k. 				Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit s.k.

polgármester						jegyző

Kivonat hiteléül.