Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2024. november

Dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. december 10-ei nyílt ülésére

Tárgy: A 2025. évi fejlesztések

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzata a hagyományos módon, a következő évi fejlesztéseket a koncepcióval együtt tárgyalja.

A korábbi évek gazdasági hatású eseményei, a díjemelések tilalma és hasonló veszélyhelyzeti döntések, jelentős befolyással voltak az előző évek tervezési folyamataira, és a 2025. évi tervezésre is. A veszélyhelyzet és a hozzá kapcsolódó kormányzati és egyéb döntések nagymértékben, befolyásolták az önkormányzatok gazdasági helyzetét. Az önkormányzat működésének zökkenőmentes biztosítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 2025. évi fejlesztések reális tervezésére. A 2020-tól előirányzott több évre szóló fejlesztési célkitűzések zöme előkészítés előtt vagy alatt van.

A megvalósítás és előkészítés alatt lévő, folyamatban lévő fejlesztések, valamint a már megnyílt vagy megnyíló (beharangozott) pályázati lehetőségekkel érintett fejlesztések megvalósítását célszerű a 2025. évi fejlesztési tervben is az elsők közé előirányozni. Nem szabad megfeledkezni a rezsi- és infláció hatásairól, különösen arra tekintettel, hogy a kedvező energia szerződéseink zömmel a 2024-2025. évben járnak le. A fejlesztési elképzelések megvalósítását továbbra is kedvezőtlenül befolyásolja a Club Aligában elvárt fejlesztések késlekedése, a várt bevételek elmaradása, mely a pályázatok önerő biztosításához is szükséges volna.

A korábban előirányzott fejlesztési elképzelések közül több projekt átfutási ideje meghaladja az öt évet, következő években legfeljebb a tervezés, előkészítés, egyeztetések lefolytatása valósul meg. Ilyen fejlesztések továbbra is pl.: a településközpont kialakítása, vagy a településüzemeltetési telephely áthelyezése.

A folyamatban lévő, nyertes pályázati projektek megvalósítása elsődleges feladat:

- TOP-Plusz – Élhető települések pályázat – tervezési szakasz lezárult, építési engedélyezési eljárás folyamatban van, a projekt közbeszerzés előkészítési szakaszban van:

  - Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, parkoló felújítása;

  - Magasparton kávézó- bicikliszervíz és nyilvános WC;

  - Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése.

- Magyar Falu Program keretében elnyert útfelújítási pályázat biztosít forrást a Liliom utca felújítására;

- a SOM által az együttműködési megállapodásban vállalt projektmenedzseri feladatok keretében előkészítés alatt van külterületi utak felújítása tárgyban egy újabb pályázat (külön előterjesztés készül a decemberi ülésre tervezés tárgyában).

Magyar Falu Program pályázatok esetében elsősorban a következőket javasolom prioritásként meghatározni:

- az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése, felújítása: két részre bontva kezeljük, mivel nem várhat tovább az községháza tetőfelújítása;

- a tavaly év végén kiírt pályázati lehetőséghez elkészített tervek rendelkezésre állnak, 50 millió Ft összegre nyújtottuk be a pályázatot, a támogatott cél: a hőszigetelés, fűtés- és villamoshálózat felújítása, tetőszigetelés, valamint a déli tetőkre napelem felhelyezésével jelentős energia megtakarítás – és ezzel kiadás csökkentés – érhető el.

- út építési/felújítási feladatok: utca felújítások tervezése a felmérések alapján;

- a Belső utca és környéke csapadékvíz elvezetése az egyre gyakoribbá vált időjárási anomáliák miatt előbbre sorolódik, pályázati forrást kell keresni (Life Micac pályázatokkal kapcsolatban a napokban veszünk részt egy tájékoztatón);

- járdaépítés, lépcsőfelújítás az Aligai vasútállomás alatt, valamint a hasonlóan a gyalogos közlekedés biztonságát szolgáló Mathiász lakótelep, és Engel út- belterület nyomvonal megvalósítása – várhatóan 5-6 millió Ft értékben.

A fejlesztések eddigi haladása (részben megvalósult fejlesztések és a megvalósítás előtt, előkészítés alatt álló fejlesztések) a mellékelt táblázatban a korábbi (tavaly év végén a 2024. évi fejlesztések előterjesztéshez melléklet lista frissítésével készült) sorrend szerint szerepeltetve megtalálhatóak. Ahol az előző állapothoz képest nem történt fejlemény, - jellemzően a pályázati forrással nem biztosított elképzelések – ott a táblázat nem tartalmaz adatot a 2024. oszlopban.

A fentiek és a koncepcióban tárgyaltak ismeretében javasolom, hogy a 2025. év fejlesztési céljaiként a határozati javaslatba foglalt fejlesztések megvalósítását tűzzük ki azzal, hogy pályázati lehetőségek felkutatásával valósítsuk meg azokat. Javasolom továbbá, hogy első körben a részben megvalósult, illetve elnyert pályázati forrásokkal érintett fejlesztések kerüljenek megvalósításra.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2024. november 28.

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2025. évi fejlesztések” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület Balatonvilágos község 2025. évi fejlesztésére az alábbi célokat tűzi ki:

- Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, parkoló felújítása (TOP Plusz – Élhető települések projekt);

- Magasparton kávézó-, bicikliszervíz és nyilvános WC (korábbi elképzelésben: WC kiépítése a kerékpárút mellett az ivókúttal szomszédos területen) (TOP Plusz – Élhető települések projekt);

- Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése - Sportpálya és környékének fejlesztése (vizesblokk, öltöző) (TOP Plusz – Élhető települések projekt);

- Magyar Falu Program – Liliom utca útburkolat felújítása;

- Közvilágítás korszerűsítése, - hozzá kapcsolva térfigyelő kamerarendszer bővítés;

- Község háza (Önkormányzati épület) tetőfelújítása;

- Belső utca és környéke csapadékvíz kezelése;

- Külterületi utak felújítása (Vidékfejlesztési Program „Külterületi helyi közutak fejlesztése” – várható új pályázati kiírás);

- Utcák aszfaltozása (Árpád utca, Rozmaring utca, Kinizsi Pál utca);

- Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz vezető járda és lépcső felújítása, közvilágítás megoldása; szükség szerinti, a járdaszakaszok javítása és megépítése;

- Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a buszmegállóig;

- Engel utca járdaépítés – volt TSZ Major buszmegálló gyalogos megközelítésének biztonságossá tétele;

- Önkormányzat hivatali épületének energetikai felújítása (pályázati forrás esetén – hőszigetelés, napelem, villamosenergia-ellátás);

- Temetővilágítás megoldása;

- Dobó István út beépítetlen oldalán kialakított telkek közművesítése;

- Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltása/átalakítása;

- Gagarin lakótelepen járda építése és világításának megoldása;

- Település üzemeltetés telephelyének áthelyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása);

- Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, látvány elemek, világítás, rekortán futópálya);

- Csók István sétány kerékpárút közvilágításának megoldása.

- Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hivatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpadbővítés és lefedés, kultúrház átalakítás (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása).

- Játszóterek felújítása és/vagy játszótéri elemek cseréje;

- Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a Club Aliga világosi kapu sorompó és porta épület áthelyezése.).

- Villamos energia hálózat vezetékének földbe helyezése, lehetőségének vizsgálata a Csók István sétány területén.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére, egyben felkéri a 2025. évi fejlesztési célokat tartalmazó lista tartalmának megfelelő pályázati források lehetőség szerinti felkutatására.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: folyamatos

262/2021 (XII.15.) határozattal megállapított fejlesztési célok

|  |  | 2023. november | 2024. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dobó István út beépítetlen oldalának belterületbe vonása, közművesítése, telkek kialakítása; | A víz,- szennyvízelvezetésre vonatkozó engedélyezési eljárás folyamatban van. A villamos-hálózat kiépítésével kapcsolatban nincs érdemi információnk. Telekértékesítésre vonatkozó pályázatok eredménytelenül zárultak. | A villamos-hálózat kiépítésének műszaki átadás-átvétele 2024. október 17-én megtörtént. A víz,- szennyvízelvezetés engedélyezési eljárása még folyamatban van. |
|  | Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltása/átalakítása; | Pályázati források felkutatása szükséges. |  |
|  | Kamera rendszer fejlesztése; | Pályázati források felkutatása szükséges. Az optikai kábel lefektetése optimálisabb megoldásokat tesz lehetővé | A tervezett közvilágítás korszerűsítéssel összekapcsolva célszerű az idei évben megvalósítani. |
|  | Játszóterek felújítása és/vagy játszótéri elemek cseréje; | A 2022-ben benyújtott pályázat forráshiányra hivatkozva elutasításra került. |  |
|  | Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, öltöző kialakítás, parkoló felújítása; | A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 azonosítószámú pályázat keretében bruttó 169.014.397 Ft támogatásban részesültünk. A projektnek köszönhetően kiépítésre kerül a Kultúrotthon új színpada, valamint megújul a Kultúrotthon parkolója is. A tervezővel aláírásra került a szerződés. A projekt fizikai befejezésének határideje 2026. május 31. | A tervezési fázis lezárult, kisebb módosítások folyamatban vannak. A szabadtéri színpad építési engedélyét megkaptuk. Közbeszerzés előkészítés alatt van. |
|  | Magasparton kávézó-, bicikliszerviz és nyilvános WC (korábbi elképzelésben: WC kiépítése a kerékpárút mellett az ivókúttal szomszédos területen); | A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 azonosítószámú pályázat keretében megvalósul a kávézó-, bicikliszerviz és nyilvános mosdó kiépítése. A Településrendezési eszközök szükséges módosítása megtörtént. | A tervezési fázis lezárult, kisebb módosítások folyamatban vannak. Közbeszerzés előkészítés alatt van. |
|  | Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése - Sportpálya és környékének fejlesztése (vizesblokk, öltöző, erdei sétálópark); | Szintén a TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 keretében megvalósuló beruházás lesz a focipálya mellett vizesblokk-öltőző létesítése. | A tervezési fázis lezárult, kisebb módosítások folyamatban vannak. A sportpályán létesítendő nyilvános mosdó, öltöző építési engedélyét megkaptuk. Közbeszerzés előkészítés alatt van. |
|  | Település üzemeltetés telephelyének áthelyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása); | A Településrendezési eszközök módosításában szerepelt, végül le kellett választani a folyamatról. Ismételt módosítási eljárásban szerepeltetni szükséges. | Az új HÉSZ módosítási eljárásban szerepel. |
|  | Külterületi utak felújítása; | A támogatói döntés értelmében bruttó 190.549.041 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. | A Külterületi utak felújításának műszaki átadás-átvétele 2024. augusztus 22-én lezárult. A műszaki tartalom csökkenés, valamint a költségcsökkenés miatt változás-bejelentő került benyújtásra a Támogató felé, mely még nem került jóváhagyásra. |
|  | Utcák aszfaltozása (Magyar, Barackos, Körte, Diófasor); | A 2022. évben benyújtott MFP pályázat forráshiányra hivatkozva elutasításra került. 2023-ban új MFP pályázat került benyújtásra a Barackos és Körte utcák kiépítésére/felújítására, mely egyelőre tartaléklistára került. | Barackos, Körte utca útburkolat kiépítése önerőből megtörtént. |
|  | Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz vezető járda és lépcső felújítása, közvilágítás megoldása; | Forrás hiányában nem történt előrelépés. Pályázati források felkutatása szükséges. |  |
|  | Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a buszmegállóig; | Részben kiépítésre került (buszmegálló és a vasúti terület közötti szakasz). A 2016-ban elkészült tervek engedélyezési eljárása a nyomvonal problémák miatt – kisajátítás szükséges – felfüggesztésre került. Forrás hiányában egyelőre nem megvalósítható a folytatás. Pályázati forrás felkutatása szükséges és a tervek megújítása, engedélyeztetés |  |
|  | Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, látvány elemek, világítás, rekortán futópálya); | A TOP_PLUSZ pályázatban végül nem került szerepeltetésre a tulajdonviszonyok miatt (Magas part bizonyos részei MÁV terület). A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Kollégiumi pályázat keretében megvalósult a Panorámasétány Balatonvilágoson című rendezvény, melynek köszönhetően „Balatonvilágos” térinstalláció és 13 db ládikó került kihelyezésre a Magas parton. |  |
|  | Temetővilágítás megoldása; | Forrás hiányában nem történt előrelépés. Pályázati források felkutatása célszerű. | A délkeleti kerítés vonalában célszerű napelemes kandeláberekkel megoldani, többi területen a növényzet védelme mellett más módokon. |
|  | Gagarin lakótelepen járda építése és világításának megoldása; | Forrás hiányában nem történt előrelépés. Pályázati források felkutatása szükséges | Gagarin lakótelep közvilágítás leválasztása a Club Aliga rendszeréről saját forrásból megoldásra került. |
|  | Ady Endre utca járda, valamint szükség szerinti, a járdaszakaszok javítása és megépítése; | A MFP forrásból megvalósult Ady Endre utca és a Rendezvénypark járda felújításának pályázati elszámolása megtörtént. A településen további járdaszakaszok esetén szükséges még a felülvizsgálat, lehetőség szerint pályázat(ok) benyújtása és felújítás. |  |
|  | Engel utca járdaépítés – volt TSZ Major buszmegálló gyalogos megközelítésének biztonságossá tétele; | Több körös egyeztetés zajlott a közúttal. Tekintve a tervezett útszakasz méretét, egyelőre nem látható a megvalósítás módja, forrása |  |
|  | Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hivatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpadbővítés és lefedés, kultúrház átalakítás (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása). | Tekintve a tervezett beruházás volumenét, ebben egyelőre a lehetőségek felkutatása az elsődleges cél |  |
|  | Csók István sétány kerékpárút közvilágításának megoldása. | Forrás hiányában nem történt előrelépés. Pályázati források felkutatása szükséges. | Pályázati források felkutatása. |
|  | Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a Club Aliga világosi kapu sorompó és porta épület áthelyezése.). | Forrás hiányában nem történt előrelépés |  |
|  | Villamos energia hálózat vezetékének földbe helyezése, lehetőségének vizsgálata a Csók István sétány területén. | Forrás hiányában nem történt előrelépés. Egyelőre egyeztetések zajlottak. |  |
|  | Önkormányzat hivatali épületének felújítása | A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati lehetőség, mellyel legkésőbb 2024. januárjában élni kívánunk. A pályázható összeg bruttó 50.000.000 Ft. | A pályázat benyújtásra került, forráshiányra hivatkozva tartaléklistára kerültünk. Mivel a tetőfelújítás nem várhat tovább, a feladat szétbontásra kerül, a tetőfelújítást előre soroltuk. |