Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2024. december

Dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. decemberi nyílt ülésére

Tárgy: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 számú, „Településfejlesztés Balatonvilágoson” című projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére létrejött szerződés módosítása

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 269/2021.(XII.20.) számú határozattal tudomásul vette, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Településfejlesztés Balatonvilágoson címmel a magas parton kávézó és kerékpárszerviz, a focipályán öltöző, mosdó kialakítására, valamint a Kultúrházhoz fedett színpad építése, meglévő színpad elbontása, Kultúrház parkolójának felújítása, zöld infrastruktúra fejlesztés támogatására. Az Önkormányzat a pályázatban bruttó 169.014.397 Ft támogatásban részesült a Támogatói Szerződés alapján.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (továbbiakban FAKSZ) szolgáltatás elvégzésére Varga Tímea egyéni vállalkozóval (2013 Pomáz, Kankalin utca 6.) szerződtünk az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződésben. Időközben a képviselő-testület döntött a tervezési szerződés módosításáról is és módosította a teljesítés határidejét 2024. szeptember 30. napjában határozta meg. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, azonban jelezte a FAKSZ, hogy a megbízási szerződésben rögzített 2024. december 31. teljesítési határidő nem tartható, tekintettel arra, hogy a tervezési dokumentáció egyes részeinek módosítása szükséges. A Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzser a póthatáridőt javasolja a 2025. május 31. napjában megállapítani.

Kérem, a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2024. december 5.

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 számú, „Településfejlesztés Balatonvilágoson” című projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére létrejött szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 számú, „Településfejlesztés Balatonvilágoson” című projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére létrejött szerződés teljesítési határidejét 2025. május 31. napjában állapítja meg, ezzel a Megbízási szerződés 2.3. pontját a következők szerint módosítja:

„A szerződésszerű teljesítés határideje: 2025. május 31.”

A képviselő-testület felkéri a polgármester a módosító okirat aláírására.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: 2024. december 18.