VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Név:	                          Balatonvilágos Község Önkormányzata

Székhely:			8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Cégjegyzékszám:

Adószám:			15734044-2-14

Képviseli:			Takács Károly Béla polgármester

Bank és számlaszám:	OTP Bank 11748083-15428684

mint Megrendelő kivitelező, (továbbiakban Megrendelő),

másrészről a

Név:		            VILATTI-TECH Kft.

Székhely: 		            8181 Berhida, Dankó P.u.14.

Cégjegyzékszám:	            19-09-515166

Adószám:		            23869787-2-19

Képviseli: 		            Szabó Attila ügyvezető

Bankszámlaszám: 	            OTP-11748076-25511404

mint Vállalkozó kivitelező, (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

Előzmények:

Balatonvilágos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó Beszerzési szabályzata alapján árajánlatokat kért be Balatonvilágos település különböző szakaszaira és pontjaira tervezett napelemes közvilágítási kandeláberek telepítésére. Az ajánlatkérő Megrendelő a 112/2026. (V.27.) számú képviselő-testületi határozata alapján nyertes pályázóként a Vilatti-Tech Kft-t hirdette ki.

- Szerződés módosítása

1.1. A szerződés 3. pontja a következőre módosul: „A teljesítési határidő: 2026. szeptember 30.

1.2. A szerződés jelen módosító okirattal nem érintett részei változatlanul érvényesek maradnak.

2.3. A szerződés összesen 5 példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Balatonvilágos, 2026. június 30.

………………………………….                                              ………………………………..

Megrendelő                                                           		Vállalkozó

Balatonvilágos Község Önkormányzata		Vilatti-Tech Kft.

Takács Károly Béla polgármester	Szabó Attila ügyvezető

…………………………………………………

jogi ellenjegyző	                           pénzügyi ellenjegyző

Dr. Boda Zsuzsanna jegyző      Viplak Tibor közgazdasági osztályvezető